NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ
VÀ KẾ HOẠCH PROJECT AI4SE

So sánh NLBSE'23, NLBSE'24 và NLBSE'26

Khuyến nghị: NLBSE'24 Issue Report Classification

Học phần: Artificial Intelligence for Software Engineering

Nhóm thực hiện: 5 thành viên  |  Thời gian: 3 tuần

Cập nhật: 21/08/2026

# Tóm tắt

KHUYẾN NGHỊ: Chọn NLBSE'24 Issue Report Classification. Đây là phương án cân bằng nhất giữa độ khó, chất lượng nghiên cứu, khả năng chia việc cho 5 người và deadline 3 tuần.

NLBSE'26 Skill Classification mới và thú vị hơn nhưng mất nhiều thời gian cho data audit, định nghĩa nhãn và protocol. NLBSE'23 Code Comment Classification dễ tái hiện nhưng pipeline bị chia nhỏ theo ngôn ngữ và nhiều binary classifiers. NLBSE'24 có dữ liệu, split, baseline và notebook tương đối hoàn chỉnh, giúp nhóm dành phần lớn thời gian cho model, thí nghiệm và phân tích.

# 1. So sánh ba chủ đề

| Tiêu chí | NLBSE'23 | NLBSE'24 | NLBSE'26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bài toán | Code comment multi-label | Issue type: bug/feature/question | Skill classification hierarchical multi-label |
| Dữ liệu | 6.738 câu; Java/Python/Pharo | 3.000 issues; 5 repositories | Công bố 7.245 PR; 217 labels |
| Tài nguyên | Baseline và split đầy đủ nhưng khá cũ | Dataset, split, SetFit/RoBERTa/fastText notebooks | SQLite có sẵn; baseline code/split chưa rõ |
| Độ khó 3 tuần | Trung bình | Thấp - trung bình | Cao |
| Chia 5 người | Khá rõ nhưng dễ phân mảnh | Rõ theo model family và evaluation | Rõ nhưng cần data pipeline trước |
| Rủi ro | Nhiều classifier/category | Thấp nhất | Data quality, label imbalance, reproducibility |
| Kết luận | Phương án dự phòng | Nên chọn | Hợp project dài hơn |

## 1.1 NLBSE'23 - Code Comment Classification

Dataset gồm 6.738 comment sentences và 19 Random Forest baselines. Bài toán có thể chia theo Java, Python, Pharo hoặc theo model, nhưng kết quả cuối dễ trở thành nhiều thí nghiệm rời rạc thay vì một câu chuyện nghiên cứu thống nhất [2][3].

## 1.2 NLBSE'24 - Issue Report Classification

Dataset gồm 3.000 GitHub issues từ React, TensorFlow, VS Code, Bitcoin và OpenCV; ba lớp bug, feature và question; chia sẵn 1.500 train/1.500 test. SetFit baseline đạt cross-repository F1 khoảng 0,827. Các kết quả công bố khác trải từ fastText 0,718 đến RoBERTa adapters 0,893 [4][5][6].

## 1.3 NLBSE'26 - Skill Classification

Đây là hierarchical multi-label classification với 217 skill labels. Kiểm tra bản SQLite công khai hiện tại cho thấy bảng competition có 7.154 dòng, 75 labels không có positive sample và khoảng 23,4% issue không có description. Competition repository cũng chưa cung cấp executable baseline/split rõ ràng [7][8][9]. Vì vậy nhóm phải xử lý data/protocol trước khi các model có thể chạy đồng bộ.

# 2. Vì sao chọn NLBSE'24

- Khớp trực tiếp Project 1 trong yêu cầu môn học và có baseline Sentence Transformers để so sánh [1].

- Dữ liệu nhỏ, cân bằng và có official split nên có thể hoàn thành nhiều model trong 3 tuần.

- Năm repositories tạo domain shift tự nhiên để nghiên cứu cross-repository generalization.

- Có thể chia 5 module code rõ ràng mà vẫn dùng chung data contract, splits và results schema.

- Giá trị của project không chỉ nằm ở tăng F1 mà còn ở khả năng tổng quát và trade-off hiệu năng/chi phí.

# 3. Hướng project đề xuất

TÊN ĐỀ TÀI: Robust and Efficient Cross-Repository Issue Type Classification

Nhóm so sánh các họ model dưới cùng một experimental protocol, sau đó phân tích hiệu quả trên từng repository, khả năng chuyển sang repository chưa thấy và chi phí tài nguyên.

| RQ | Câu hỏi |
| --- | --- |
| RQ1 | Sparse, fastText, Sentence Transformers và fine-tuned encoder khác nhau thế nào về F1? |
| RQ2 | Model riêng từng repository, pooled model và leave-one-repository-out khác nhau thế nào? |
| RQ3 | Ensemble có cải thiện repository/class khó hay chỉ tăng average F1? |
| RQ4 | Đâu là Pareto frontier giữa F1, thời gian, RAM/VRAM và model size? |

# 4. Experimental protocol chung

- Official protocol: train một classifier cho mỗi repository và evaluate trên official test tương ứng.

- Tuning: Stratified 5-fold cross-validation chỉ trên official training set.

- Cross-repository: pooled model và leave-one-repository-out được báo cáo riêng, không trộn với official score.

- Metrics: precision/recall/F1 theo class và repository, cross-repository F1, confusion matrix và bootstrap CI.

- Efficiency: train time, inference latency, peak RAM/VRAM và kích thước model trên cùng hardware.

NGUYÊN TẮC: Không dùng official test để chọn preprocessing, hyperparameters hoặc ensemble weights. Test chỉ chạy sau khi config đã freeze.

# 5. Chia việc cho 5 người

| TV | Vai trò | Phần code chính |
| --- | --- | --- |
| P1 | Data, protocol & Logistic Regression | Loader/EDA; in-memory và file persistence; official/CV/LOO splitters; TF-IDF word n-gram + Logistic Regression baseline; result schema. |
| P2 | Lightweight models | TF-IDF char n-gram + LinearSVC/ComplementNB; fastText; tuning và feature ablation. |
| P3 | Fine-tuned encoder | RoBERTa-base full fine-tuning và adapters; per-repository vs pooled. |
| P4 | Sentence Transformers | Tái hiện SetFit MPNet baseline; thử MiniLM; contrastive sampling ablation. |
| P5 | Evaluation & integration | Metrics, bootstrap CI, profiling, Pareto front, ensemble, aggregation và demo notebook. Local LLM là optional. |

Mỗi người tự viết phần Method, Results và Discussion cho module của mình. P5 chỉ tích hợp kết quả, không làm thay phần kết luận của thành viên khác.

# 6. Interface để làm song song

class BaseIssueClassifier(ABC):

def fit(self, texts: list[str], y: np.ndarray) -> Self: ...

def predict(self, texts: list[str]) -> np.ndarray: ...

def predict_scores(self, texts: list[str]) -> np.ndarray: ...

results/{protocol}/{model}/{repo}/{seed}/{fold}.json

P1 chốt interface và result schema trong ba ngày đầu. Từ đó P2-P5 có thể phát triển độc lập. JSON nên lưu model config, seed, split, metrics, predictions/scores, timing và memory.

# 7. Timeline 3 tuần

| Thời gian | PIC | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1-3 | P1 lead; P2-P5 scaffold | P1 chốt loader, persistence, splits, interface, result schema và Logistic Regression baseline. P2-P5 dựng model adapters. | Contract freeze + baseline end-to-end |
| Ngày 4-7 | P1-P5 | P1 kiểm tra pipeline/LR; P2 sparse và fastText; P3 RoBERTa; P4 SetFit; P5 metrics/profiler. | Mỗi module có một run hợp lệ |
| Ngày 8-11 | P1-P4 tune; P5 monitor | P1-P4 chạy 5-fold tuning trên training set với grid giới hạn; P5 kiểm tra log, metrics và chi phí. | Freeze preprocessing và hyperparameters |
| Ngày 12-14 | P1-P5 | P1 kiểm tra split; P2-P4 chạy pooled/leave-one-repo-out; P5 dựng ensemble từ out-of-fold predictions. | Kết quả cho RQ2/RQ3 |
| Ngày 15-17 | P1-P4 run; P5 aggregate | P1-P4 chạy official test với config đã khóa; P5 tính bootstrap CI và benchmark tài nguyên trên cùng hardware. | Bảng kết quả cuối |
| Ngày 18-19 | P1-P5 | Mỗi người viết phần Method, Results và Discussion của module mình; P5 hợp nhất figures/tables. | Report draft |
| Ngày 20-21 | P1 + P5 lead; P2-P4 verify | P1/P5 fresh-clone, Colab, README và demo; P2-P4 tái hiện chéo, sửa lỗi và cùng rehearsal vấn đáp. | Submission ready |

# 8. Scope bắt buộc và phần có thể cắt

## Bắt buộc

- P1 Logistic Regression baseline và persistence memory/file.

- Ít nhất một lightweight model, SetFit baseline và một fine-tuned encoder.

- 5-fold CV, official evaluation, cross-repository experiment và resource profiling.

- README, notebook/Colab, report và Git history rõ contribution.

## Cắt trước nếu thiếu thời gian

- Local LLM, CodeBERT hoặc encoder thứ hai.

- Complex stacking; giữ soft voting đơn giản.

- Dashboard/web app; CLI và demo notebook là đủ.

# 9. Kết luận

NLBSE'24 phù hợp nhất vì nhóm có thể bắt đầu modeling gần như ngay lập tức, chia contribution rõ ràng và vẫn tạo được kết luận có giá trị qua cross-repository generalization và cost-performance. Kế hoạch ưu tiên pipeline chung và baseline trong ba ngày đầu, phát triển model song song trong tuần 1-2, sau đó dành tuần 3 cho final evaluation, report và reproducibility.

# Nguồn chính

[1] Yêu cầu Project AI4SE 2026-2027. AI4SE_Projects_Requirement_HUST_2026.pdf

[2] NLBSE'23 Tool Competition. https://nlbse2023.github.io/tools/

[3] NLBSE'23 Code Comment Repository. https://github.com/nlbse2023/code-comment-classification

[4] NLBSE'24 Issue Report Repository. https://github.com/nlbse2024/issue-report-classification

[5] NLBSE'24 Competition Report. https://ojcchar.github.io/files/30-nlbse24-tools.pdf

[6] AdaptIRC paper/record. https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/187927/

[7] NLBSE'26 Skill Competition. https://nlbse2026.github.io/tools/

[8] NLBSE'26 Skill Repository. https://github.com/nlbse2026/skill-classification

[9] NLBSE SkillCompetition Dataset. https://huggingface.co/datasets/NLBSE/SkillCompetition

Các nguồn web và dataset được kiểm tra ngày 21/08/2026.